GESTEK

Sistema de Gestión de Inventario Biomédico

PLAN DE CAPACITACIÓN, PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Y ACTA DE ENTREGA

Fase de Implantación

Versión 1.0

Julio 2026

# 1. Introducción

El presente documento constituye el plan de capacitación, pruebas de aceptación y acta de entrega del sistema GESTEK — Sistema de Gestión de Inventario Biomédico. Su propósito es establecer una metodología clara y estructurada para la transición del software desde el entorno de desarrollo hacia la operación en producción, garantizando que los usuarios finales estén adecuadamente capacitados y que el sistema cumpla con los requisitos y expectativas definidos.

La fase de implantación es una de las etapas más críticas del ciclo de vida del software, ya que representa el punto de encuentro entre el equipo de desarrollo y los usuarios finales. Una capacitación efectiva y unas pruebas de aceptación rigurosas minimizan los riesgos de resistencia al cambio, errores operativos y rechazo del producto.

## 1.1 Objetivo General

Garantizar la transferencia efectiva del conocimiento sobre el sistema GESTEK a todos los perfiles de usuario (Administradores, Técnicos y Clientes), validar que el software cumple con los requisitos funcionales y de calidad establecidos, y formalizar la entrega del producto mediante el acta correspondiente.

## 1.2 Objetivos Específicos

- Capacitar a los usuarios en el uso de cada módulo funcional del sistema.

- Proporcionar material de consulta (manual de usuario) para reforzar el aprendizaje.

- Ejecutar pruebas de aceptación con casos de uso reales.

- Documentar y resolver las observaciones surgidas durante las pruebas.

- Formalizar la conformidad del cliente mediante el acta de entrega.

# 2. Plan de Capacitación

## 2.1 Estrategia General

La capacitación se realizará bajo un enfoque mixto que combina sesiones teórico-prácticas presenciales (o virtuales sincrónicas) con material de autoestudio. Se priorizará el aprendizaje basado en tareas (task-based learning), donde los usuarios aprenden realizando las operaciones que ejecutarán en su día a día.

## 2.2 Perfiles de Usuario y Necesidades de Capacitación

| Perfil | Conocimientos Previos | Duración Estimada | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador | Gestión de inventarios, manejo de herramientas web | 8 horas (2 sesiones de 4h) | Presencial / Virtual |
| Técnico | Servicio técnico de equipos biomédicos | 6 horas (2 sesiones de 3h) | Presencial / Virtual |
| Cliente | Uso básico de navegadores web y correo | 2 horas (1 sesión) | Virtual / Autoestudio |

## 2.3 Contenido de la Capacitación

### 2.3.1 Capacitación para Administradores

| Módulo / Tema | Duración | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Introducción al Sistema | 30 min | Arquitectura general, beneficios, URL de acceso, requisitos técnicos |
| Acceso y Seguridad | 30 min | Inicio de sesión, cierre de sesión, gestión de contraseñas, roles y permisos |
| Panel de Control | 30 min | Dashboard, tarjetas de resumen, alertas, acciones rápidas, recordatorios de mantenimiento |
| Gestión de Clientes | 60 min | Registro, edición, detalle, eliminación de clientes. Gestión de sedes (crear, editar, listar) |
| Gestión de Equipos | 60 min | Registro de equipos, filtros de búsqueda, exportación CSV, detalle, edición y eliminación |
| Generación de Informes | 90 min | Asistente de 13 pasos: selección de cliente/sede/equipo, datos del servicio, checklist, fotos, firmas, generación de PDF |
| Gestión de Informes | 45 min | Listado, filtros, detalle, visibilidad para cliente, envío por correo, edición y eliminación |
| Plantillas | 30 min | Creación, edición y eliminación de plantillas de verificación, categorías de ítems |
| Empleados | 30 min | Registro, edición y eliminación de técnicos, asignación de firmas |
| Perfil de Usuario | 15 min | Edición de datos personales, gestión de firma digital |
| Práctica Guiada | 60 min | Ejercicio integral: registrar cliente, equipo, generar informe completo |
| Sesión de Preguntas | 30 min | Resolución de dudas y retroalimentación |

### 2.3.2 Capacitación para Técnicos

| Módulo / Tema | Duración | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Introducción al Sistema | 20 min | Arquitectura, beneficios, URL de acceso, rol del técnico |
| Acceso y Perfil | 20 min | Inicio de sesión, perfil de usuario, gestión de firma digital |
| Panel de Control | 20 min | Dashboard, resumen de mantenimientos, accesos rápidos |
| Consulta de Equipos | 30 min | Listado de equipos, filtros de búsqueda, detalle del equipo |
| Generación de Informes | 120 min | Asistente completo de 13 pasos (práctica intensiva) |
| Consulta de Informes | 30 min | Listado de informes generados, detalle, filtros |
| Práctica Guiada | 60 min | Ejercicio: generar 2 informes completos con diferentes escenarios |
| Sesión de Preguntas | 20 min | Resolución de dudas |

### 2.3.3 Capacitación para Clientes

| Módulo / Tema | Duración | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Introducción al Sistema | 15 min | ¿Qué es GESTEK? Beneficios para el cliente |
| Acceso al Sistema | 15 min | Inicio de sesión, recuperación de contraseña |
| Panel de Control | 15 min | Dashboard del cliente, resumen de equipos y alertas |
| Consulta de Equipos | 30 min | Listado de equipos, detalle, fechas de mantenimiento |
| Consulta de Informes | 30 min | Listado de informes visibles, detalle, descarga de PDF |
| Sesión de Preguntas | 15 min | Resolución de dudas |

## 2.4 Metodología de Capacitación

- Sesiones sincrónicas:

Cada sesión combina una breve exposición teórica (20%) seguida de demostración en vivo del sistema (30%) y practica guiada por los usuarios (50%).

- Material de apoyo:

Se entrega el Manual de Usuario (documento Word) como guía de referencia. También se proporcionan guías rápidas de una página por perfil

- Ambiente de practica:

Se dispondrá de un ambiente de pruebas con datos de ejemplo donde los usuarios pueden explorar libremente sin afectar datos reales.

- Evaluación de aprendizaje:

Al finalizar cada sesión, los usuarios completan una lista de verificación de competencias (checklist de habilidades adquiridas).

## 2.5 Cronograma de Capacitación

| Sesión | Perfil | Fecha Propuesta | Duración | Instructor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesión 1 | Administradores | Semana 1 - Día 1 | 4 horas | Líder técnico |
| Sesión 2 | Administradores | Semana 1 - Día 2 | 4 horas | Líder técnico |
| Sesión 3 | Técnicos | Semana 2 - Día 1 | 3 horas | Líder técnico |
| Sesión 4 | Técnicos | Semana 2 - Día 2 | 3 horas | Líder técnico |
| Sesión 5 | Clientes | Semana 3 | 2 horas | Administrador del sistema |

## 2.6 Recursos Necesarios

- Computador con acceso a internet y navegador web moderno.

- Ambiente de pruebas del sistema GESTEK con datos de ejemplo.

- Proyector o herramienta de compartir pantalla (si es virtual).

- Manual de Usuario GESTEK v1.0 (formato digital).

- Guías rápidas por perfil (formato PDF, una página cada una).

- Lista de asistencia y formato de evaluación de satisfacción.

# 3. Pruebas de Aceptación (PA)

## 3.1 Objetivo

Las Pruebas de Aceptación del Usuario tienen como objetivo validar que el sistema GESTEK cumple con los requisitos funcionales y operativos definidos, y que está listo para ser utilizado en el entorno de producción. Los usuarios finales ejecutan casos de prueba basados en escenarios reales de negocio y determinan si el software es aceptado.

## 3.2 Perfiles Participantes

- Administrador del sistema (cliente).

- Técnicos de servicio (2-3 representantes).

- Cliente final (1-2 representantes).

- Equipo de desarrollo (soporte durante las pruebas).

## 3.3 Casos de Prueba de Aceptación

### 3.3.1 Módulo de Autenticación y Seguridad

| ID | Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-01 | Inicio de sesión exitoso | Usuario registrado | Ingresar credenciales válidas | Redirige al dashboard |
| PA-02 | Inicio de sesión fallido | Usuario registrado | Ingresar credenciales incorrectas | Muestra mensaje de error |
| PA-03 | Cierre de sesión | Sesión activa | Hacer clic en "Cerrar sesión" | Redirige a pantalla de login |
| PA-04 | Acceso por rol | 3 usuarios (Admin, Téc, Cli) | Cada uno inicia sesión | Cada uno ve su menú correspondiente |

### 3.3.2 Módulo de Clientes y Sedes

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-CS-01 | Crear cliente completo | Llenar todos los campos del formulario | Cliente creado, credenciales generadas |
| PA-CS-02 | Crear cliente campos mínimos | Solo nombre, email y contraseña | Cliente creado exitosamente |
| PA-CS-03 | Editar cliente | Modificar nombre y dirección | Datos actualizados correctamente |
| PA-CS-04 | Crear sede | Completar formulario de nueva sede | Sede visible en detalle del cliente |
| PA-CS-05 | Eliminar cliente con datos | Eliminar cliente que tiene equipos | Mensaje de confirmación y eliminación en cascada |

### 3.3.3 Módulo de Equipos

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-EQP-01 | Registrar equipo completo | Llenar todos los campos del formulario | Equipo creado y visible en listado |
| PA-EQP-02 | Filtro por cliente | Seleccionar cliente en filtro | Solo equipos de ese cliente |
| PA-EQP-03 | Filtro por sede (dinámico) | Seleccionar cliente, luego sede | Solo equipos de esa sede |
| PA-EQP-04 | Exportar CSV | Aplicar filtros y exportar | Archivo CSV descargado con datos correctos |
| PA-EQP-05 | Cálculo de próximo mantenimiento | Fijar periodicidad y última fecha | Próxima fecha calculada automáticamente |

### 3.3.4 Módulo de Informes (Flujo Crítico)

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-INF-01 | Generar informe completo | Seguir los 13 pasos del asistente | PDF generado con todos los datos, fotos y firmas |
| PA-INF-02 | Checklist con evaluación | Seleccionar plantilla, evaluar OK/FALLA/N/A | Resultados visibles en el PDF |
| PA-INF-03 | Carga de fotografías | Subir 3 fotos en diferentes formatos | Fotos convertidas a JPEG y visibles en PDF |
| PA-INF-04 | Firmas digitales | Dibujar firmas en pad táctil | Firmas capturadas y visibles en PDF |
| PA-INF-05 | Visibilidad para cliente | Alternar interruptor de visibilidad | Cliente puede/no puede ver el informe |
| PA-INF-06 | Envío por correo | Hacer clic en "Enviar por correo" | Cliente recibe el PDF por email |
| PA-INF-07 | Editar informe existente | Modificar observaciones y regenerar | PDF actualizado con los cambios |
| PA-INF-08 | Filtros en listado de informes | Filtrar por técnico, cliente y fechas | Listado filtrado correctamente |

### 3.3.5 Módulo de Plantillas

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-PLA-01 | Crear plantilla con ítems | Agregar 5 ítems de diferentes categorías | Plantilla guardada con todos los ítems |
| PA-PLA-02 | Reordenar ítems | Usar botones subir/bajar | Ítems reordenados correctamente |
| PA-PLA-03 | Usar plantilla en informe | Seleccionar plantilla al generar informe | Checklist muestra los ítems de la plantilla |

### 3.3.6 Módulo de Empleados (Técnicos)

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-EMP-01 | Crear técnico | Completar formulario con firma | Técnico creado con acceso al sistema |
| PA-EMP-02 | Técnico genera informe | Técnico inicia sesión y genera informe | Informe generado exitosamente |
| PA-EMP-03 | Restricción de permisos | Técnico intenta acceder a Clientes | Mensaje de acceso denegado o redirección |

### 3.3.7 Dashboard y Recordatorios

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-DSH-01 | Ver dashboard admin | Iniciar sesión como admin | Ver tarjetas, alertas y acciones rápidas |
| PA-DSH-02 | Ver dashboard técnico | Iniciar sesión como técnico | Ver resumen de mantenimientos y generar informe |
| PA-DSH-03 | Ver dashboard cliente | Iniciar sesión como cliente | Ver solo sus equipos e informes visibles |
| PA-DSH-04 | Enviar recordatorios | Hacer clic en "Enviar recordatorios" | Correos enviados a clientes con mantenimiento próximo |

## 3.4 Criterios de Aceptación

El sistema será aceptado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Cobertura de pruebas: El 100% de los casos de prueba críticos (marcados como "Bloqueante") deben pasar sin errores.

- Tasa de éxito: El 90% o más de los casos de prueba totales deben ser exitosos.

- Defectos: Todos los defectos identificados deben tener un plan de acción documentado.

- Acta: El cliente debe firmar el acta de entrega conforme al resultado de las pruebas.

## 3.5 Formato de Reporte de Incidencias

| ID | Módulo | Descripción | Severidad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 | Ej: Informes | Ej: Las fotos no se cargan | Alta / Media / Baja | Abierto / En proceso / Resuelto | Nombre |

Escala de severidad:

- Alta (Bloqueante): el sistema no puede operar o el flujo crítico está bloqueado.

- Media: la funcionalidad opera, pero con limitaciones o errores no críticos.

- Baja: errores cosméticos, de formato o sugerencias de mejora.

# 4. Acta de Entrega

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA GESTEK

En la ciudad de _______________, a los ___ días del mes de _______________ de 2026, se reúnen las partes intervinientes en el desarrollo e implementación del sistema GESTEK — Sistema de Gestión de Inventario Biomédico, con el propósito de formalizar la entrega y recepción del producto de software descrito a continuación.

## 4.1 Información General

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del sistema | GESTEK — Sistema de Gestión de Inventario Biomédico |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de entrega | _______________ de 2026 |
| Lugar | _______________ |
| URL de producción | https://gestek-gu3mihco8-juliana-agudelo-s-projects.vercel.app |

## 4.2 Datos del Proveedor (Equipo Desarrollador)

| Rol | Nombre | Identificación | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto | _______________ | _______________ | _______________ |
| Líder técnico | _______________ | _______________ | _______________ |
| Desarrollador | _______________ | _______________ | _______________ |

## 4.3 Datos del Cliente (Receptor)

| Rol | Nombre | Identificación | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| Representante legal / Receptor | _______________ | _______________ | _______________ |
| Administrador del sistema | _______________ | _______________ | _______________ |

## 4.4 Descripción General del Producto Entregado

Se entrega el sistema GESTEK, una aplicación web para la gestión integral de inventario de equipos biomédicos, que incluye los siguientes módulos funcionales:

- Módulo de autenticación y control de acceso basado en roles (Administrador, Técnico, Cliente).

- Módulo de panel de control (Dashboard) con indicadores, alertas y accesos rápidos.

- Módulo de gestión de clientes y sedes (CRUD completo).

- Módulo de gestión de equipos biomédicos con filtros, exportación CSV y cálculo automático de fechas de mantenimiento.

- Módulo de generación de informes de servicio con asistente de 13 pasos, checklist, fotografías y firmas digitales.

- Módulo de generación de PDF profesional con logos, tablas y firmas.

- Módulo de envío de informes por correo electrónico.

- Módulo de recordatorios automáticos de mantenimiento preventivo.

- Módulo de plantillas de verificación (checklists) personalizables.

- Módulo de gestión de empleados técnicos.

- Módulo de perfil de usuario con gestión de firma digital.

- Documentación: Manual de Usuario v1.0 (formato Word).

NOTA: El módulo de facturación electrónica se encuentra en etapa de desarrollo y no hace parte de la presente entrega.

## 4.5 Resultados de las Pruebas de Aceptación

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Total de casos de prueba ejecutados | _______________ |
| Casos exitosos | _______________ / _______________ |
| Tasa de éxito | _______________ % |
| Incidencias de severidad Alta | _______________ |
| Incidencias de severidad Media | _______________ |
| Incidencias de severidad Baja | _______________ |

## 4.6 Observaciones

(Incluir aquí cualquier observación relevante sobre la entrega, limitaciones conocidas, acuerdos de soporte post-implementación, o compromisos pendientes.)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

## 4.7 Aceptación y Firmas

Las partes declaran que han revisado el sistema entregado y que cumplen con los requisitos acordados. En constancia, firman:

POR EL EQUIPO DESARROLLADOR (PROVEEDOR)

_________________________

Nombre: _________________________

_________________________

Cargo: _________________________

_________________________

Fecha: _________________________

_________________________

Teléfono: _________________________

POR EL CLIENTE (RECEPTOR)

_________________________

Nombre: _________________________

_________________________

Cargo: _________________________

_________________________

Fecha: _________________________

_________________________

Teléfono: _________________________

# 5. Fuentes y Referencias

- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2024). Guía para la elaboración de manuales de usuario de los sistemas de información. Recuperado de https://bit.ly/31aMsek

- Google. (2026). NotebookLM - Audio Overview. Recuperado de https://notebooklm.google.com

- Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Education.

- ISO/IEC 25010:2011. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) — Seventh Edition.

- IEEE Standard for Software Acceptance Testing. (2008). IEEE Std 1012-2004.

# 6. Historial de Versiones del Documento

| Versión | Fecha | Descripción de Cambios | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Julio 2026 | Versión inicial del plan de capacitación, pruebas de aceptación y acta de entrega GESTEK | Equipo GESTEK |